FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE EYLÜL AYI YAPILAN

FAALİYETLER

- BELEDİYEMİZ ELEMANLARINCA

| 1- | 200 Evler Çamlık cami yanı yol asfalt yama yapıldı.183,3 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- | Huzur Evi önü yol asfalt yama yapıldı.176,14 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- | 5000 Evler mezarlık içi asfalt yama yapıldı.35,32 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- | Yenişehir işçi lokali önü yol asfalt yama yapıldı.89,12 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- | Çarşı içi Hürriyet Cad. asfalt tamiratı yapıldı.53,43 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- | Yenişehir TED Koleji yanı asfalt yama yapıldı.23,44 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- | Yenişehir nilüfer sokak asfalt tamiratı yapıldı.34,76 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- | Şirinevler eski ssk önü yol asfalt yama yapıldı.14,34 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- | Şirinevler camisi önü yol asfalt yama yapıldı.26,62 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- | Şirinevler mah. Asfalt yama yapıldı.13,58 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- | Öğlebeli köprüsü giriş çıkış asfalt tamiratı yapıldı.18,02 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- | Yenişehir çamkent asfalt yama yapıldı.34,92 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13- | Adatepe mah. Ali kuşçu rampası yama yapıldı.30,06 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14- | Adatepe mah. Asfalt yama yapıldı.44,44 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15- | 5000 Evler 20 nolu yol asfalt tamiratı yapıldı.30,94 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16- | 5000 Evler SGK İl Müd. Önü yol asfalt tamiratı yapıldı.99,78 ton sıcak asfalt kullanıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17- | İmam Hatip Lisesi önü parke ve bordür tamiratı yapıldı.65 m2 parke 10.00x0,30x0,20 bordür |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18- | Anıt içi parke tamiratı yapıldı.1 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19- | Yeşil mah. Taşkent cad. emek apt önü parke tamiri yapıldı.14 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20- | Şehirler arası otobüs terminali üst geçit ayağı parke ve bordür yapıldı.115 m2 parke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.00x0,30x0,20 bordür |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21- | 200 Evler Onur kent kooperatifi yanı asfalt tamiri yapıldı.5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22- | 200 Evler ilhanlar cad. beyaz apt önü asfalt tamiri yapıldı.5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23- | Cuma pazarı belediye ekmek fab. Önü asfalt tamiri yapıldı.2 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24- | Şirinevler mah. Burak Reis cad. asfalt tamiri yapıldı.3 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25- | İmam Hatip Lisesi danışma binası yapıldı.2,5x2,5 ebatında bina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26- | Kayabaşı asansör yanı binası projesine uygun yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27- | Dereveler köprülü sokak merdiven yapıldı…………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28- | 100.yıl Pazar yeri korkuluk boyaması yapıldı………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29- | Yeni Mezbaha sakatat temizleme binası projesine uygun yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30- | Kurtuluş üst geçit yanı parkeli yol betonlaması yapıldı…………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31- | Terminal karşısı polis evi yanı parke tamiri yapıldı……………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32- | 100.Yıl arı sitesi yanı perde duvar yapıldı.L:8 m H:1,5 m N:25 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33- | Cuma pazarı benzin istasyonu önü yol parke tamiri yapıldı………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34- | Şelale üst geçit kaldırım betonlaması yapıldı.60.00x2,5x0,15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35- | 5000 Evler Cumhuriyet lisesi yanı tretuvar yapıldı.18.00x2.00x0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36- | Aydınlıkevler ilköğretim okulu yanı parke tamiri yapıldı……………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37- | Cuma pazarı esen ticaret ara yol park projesine göre yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38- | 200 Evler kademeli park projesine uygun yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39- | Kapullu mah. 100.yıl caddesine korkuluk yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MALZEMELER:8 boy 40'lık boru,5 boy 40x40 köşebent,1 boy 30'luk boru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40- | Adatepe mah. Eski okul yanı parkına hazır korkuluklardan yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MALZEMELER:10 adet yeni model korkuluk,12 adete hazır platin,40 adet 16'lık çelik dübel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41- | Kız Meslek Lisesi bahçesi içindeki parkın etrafına ferforje korkuluk yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MALZEMELER:26 adet hazır ferforje korkuluk,5 boy 40x40 ferforje profil,300 cm 30'luk boru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42- | Şehirler arası otobüs terminali üst geçit merdivenlerine saç kaynatıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MALZEMELER:15 tabak 100x200x3 mm saç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43- | Körübaşı merdivenlerine korkuluk yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MALZEMELER:7 boy 40'lık boru,4 boy 40x40 köşebent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44- | 5000 Evler Cumhuriyuet Lisesi etrafına korkuluk yapıldı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MALZEMELER:13 boy 40'lık boru,9 boy 40x40 köşebent,500 cm 30'luk boru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. HAMZALAR FAALİYETLERİMİZ

07 Kum				           78 m3

B.160					       405,5 m3

7.15 Çakıl		                                 135 m3

C Mıcırı				         ---------

B Mıcırı				         ---------

Hazır Beton				         ---------

Blokaj Taş				         ---------

Mil					         ---------

Parke Altı				       -----------

Muhtelif Büz            			       -----------

Eleküstü Taş				       -----------

Tesiste işlenen kırma malzemesi	         2925 m3

Tesiste işlenen dere malzemesi	         2900 m3

Tesiste üretilen asfalt miktarı                  1885,080 kg

C.PARK VE BAHÇELER SERVİSİ FAALİYETİMİZ

1. Parklar, refüjler ve yeşil alanlardaki çimler düzenli olarak biçildi. Anıt tören alanında bulunan çim alanlarının çimleri, 5000 evler mezarlığındaki çim alanlarının çimleri biçildi. Mustafa Yazıcı lisesi bahçesindeki çim alanlarının çimleri biçildi.

2. Sulama ekibi iki vardiya(24:00-08:00 ve 16:00-24:00 vardiyası) halinde 2 kontrol ustabaşısı, 12 tanker şoförü(Destek Hizmetleri Müdürlüğü), 12 sulamacı toplam 26 personel ile parklar, refüjler ve yeşil alanlardaki çimleri, bitkileri, fidanları(ağaçları) suladı.

3. Anıt tören alanı, Saat kulesi çevresi. Öğlebeli mezarlığı, Karabükköyü mezarlığı, 5000 evler mezarlığına toplam 3500 adet mevsimlik begonya çiçeği dikimi yapıldı.

4. Karabükköyü mezarlığında, Üniversite mahallesi durak arkasında, Karabük-Ankara yolu orta refüjde, Kapullu küpler mezarlığında(eski mezarlık), Karabük belediyesi hizmet birimleri içinde, Kayabaşı mahallesi merdivenleri çevresinde, Kaleköy Akören mahallesi mezarlığında, 5000 evler Anadolu Sağlık Meslek lisesi bahçesi ve çevresinde, Kayabaşı mahallesi Anafartalar ceddesi yaylakent çocuk parkı çevresinde, Verem savaş dispanseri karşısındaki alanda, 5000 evler ara sokaklar yol kenarlarında, 5000 evler eski Anadolu lisesi arkasındaki alanda, Yenice yolu cezaevi yanındaki alanda, Yenice yolu üzerinde bulunan arıtma tesisi bahçesinde, Soğuksu mahallesi futbol sahası çevresinde, Soğuksu mahallesi iki köprü arasındaki alanda, Anıt tören alanı çevresinde, Kemaloyman araç tartım istasyonu çevresinde  sırt motoru ile ot temizliği yapıldı.

5. Mevsimlik çiçekler sulandı.

6. Biçilen çim ve otlar traktörle toplandı.

7. Şantiyede temizlik yapıldı. Bitkiler ve fidanlar sulandı. Yeni gelen mevsimlik çiçekler sera’ya indirildi.

8. Saitler köyünde futbol sahası sulandı.

9. Şirinevler mahallesi kademeli parkta, Kızılay binası bahçesinde, Karabükköyü mezarlığında, 100. yıl mahallesi mavi büfe karşısındaki alanda, Karabük belediyesi otobüs terminali karşısı şelale önündeki(Üst geçit altı) alanda toprak tesviye çalışması yapıldı.

10. Kapullu küpler mezarlığında 104 m2 çim ekimi yapıldı ve 20 adet kotonaster, 20 adet berberis, 2 adet mazı, 10 adet mahonya bitkisi dikildi, 5 kasa(225 adet) mevsimlik begonya çiçeği dikimi yapıldı. Karabükköyü mezarlığına 188 m2 çim ekimi yapıldı. Üniversite mahallesi girişindeki alanda 140 m2 çim ekimi yapılarak onarım yapıldı. 100. yıl mahallesi mavi büfe karşısındaki alana 482 m2 çim ekimi yapıldı ve 30 adet berberis ve 30 adet kotonaster bitkisi dikimi yapıldı.

11. Bayram arifesi günü 5000 evler mezarlığında 350 adet sedir fidanı dağıtımı yapıldı.

12. 5000 evler 75. yıl parkında çalı türü bitkiler kesilerek temizlendi.

13. Şirinevler mahallesi kademeli parka 738 m2, Kızılay binası bahçesine 196 m2 hazır(Rulo) çim döşendi. Karabük girişi öğlebeli mahallesi alt tarafındaki orta refüje 18 m2 hazır(Rulo) çim döşenerek onarım yapıldı. Karabük belediyesi otobüs terminali karşısı şelale önündeki(Üst geçit altı) alana 346 m2 hazır(Rulo) çim döşendi.

14. Demir Çelik lisesi bahçesi ve çevresinde ağaç kesimi yapıldı.

15. Çevre yolu Başkaya petrol tesisi alt tarafında bulunan leylandi bitkileri sulandı.

16. Şehir merkezi Namal petrol tesisinden Bulak kavşağına kadar parke(Kaldırım) üzerlerinde ot temizliği yapıldı.

17. Karabük-Safranbolu arası orta refüj top akasya diplerindeki çiçekliklerde bulunan mevsimlik çiçekler temizlendi.